**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC ………………….**

Nhóm 4 - Thành viên nhóm

1. Phạm Văn Quyết (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Hoàng Long
3. Nguyễn Mạnh Cường
4. Dương Hữu Hoàng

*Tên ứng dụng:* **PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆU THUỐC Q-PHARMA**

Thời gian thực hiện 4/7/2024 – 12/8/2024

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01** | Chuẩn bị các câu hỏi khảo sát, bảng hỏi | Nguyễn Hoàng Long Nguyễn Mạnh Cường Dương Hữu Hoàng | ***30 câu hỏi*** |
| Thực hiện phỏng vấn trực tiếp | Phạm Văn Quyết |  |
| Thực hiện phỏng vấn gián tiếp | Nguyễn Hoàng Long | *Sử dụng GG Form* |
| Phân tích các phần mềm tương tự | Nguyễn Mạnh Cường |  |
| **Tuần 02** | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ sơ đồ phân cấp chức năng của phần mềm | Dương Hữu Hoàng |  |
| Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm | Phạm Văn Quyết |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nguyễn Hoàng Long |  |
| Viết bản đặc tả phần mềm | Nguyễn Mạnh Cường |  |
| **Tuần 03** | Xây dựng usecase | Phạm Văn Quyết |  |
| Đặc tả các usecase(tách) | Phạm Văn Quyết  Nguyễn Hoàng Long  Nguyễn Mạnh Cường |  |
| Các biểu đồ trình tự | Nguyễn Mạnh Cường |  |
| Các biểu đồ hoạt động | Dương Hữu Hoàng |  |
| Thiết kế Database | Nguyễn Hoàng Long |  |
| **Tuần 04** | Lập trình, xây dựng phần mềm | Nguyễn Hoàng Long Phạm Văn Quyết Nguyễn Mạnh Cường |  |
| Xây dựng tài liệu hướng dẫn | Dương Hữu Hoàng |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05** | Xác định môi trường kiểm thử | Dương Hữu Hoàng |  |
| Kiểm thử chức năng | Nguyễn Hoàng Long  Phạm Văn Quyết  Nguyễn Mạnh Cường |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06** | Thuyết trình, PowerPoint | Nguyễn Mạnh Cường |  |
| Làm bản báo cáo | Nguyễn Hoàng Long |  |
| Kế hoạch triển khai | Dương Hữu Hoàng |  |
| Kế hoạch bảo trì | Phạm Văn Quyết |  |
|  |  |  |